📊 דוח סטטוס מקיף

פרויקט Civics2026

פלטפורמת למידה אינטראקטיבית להכנה לבגרות באזרחות 2026

https://civics2026.pages.dev

גרסה 2.0  |  03/03/2026

מסמך למנהל הפרויקט

# 1. סיכום מנהלים (Executive Summary)

| ערך | פרמטר |
| --- | --- |
| https://civics2026.pages.dev | אתר |
| 🟢 חי ופעיל | מצב |
| 28/41 (68%) | מימוש דרישות המפרט |
| 13 | דרישות קריטיות שלא מומשו |
| 3 (API Sync 404, מטא-דאטה Q22, סיסמה קשיחה) | באגים פעילים |
| Vanilla JS (לא React/Vue כנדרש) | טכנולוגיה |
| ❌ לא מומש | סנכרון real-time |

שורה תחתונה: האתר מספק ערך חינוכי משמעותי עם תוכן עשיר ונגישות ASD יוצאת דופן, אך חסרים רכיבים מרכזיים מהמפרט: מצב מורה מתקדם, סנכרון real-time, הקלטת אודיו, משוב אוטומטי, ו-13 דרישות ספציפיות מהלקוח.

# 2. מטרות הפרויקט

## 2.1 חזון

פלטפורמת למידה אינטראקטיבית חינמית להכנה לבגרות באזרחות 2026, מותאמת במיוחד לתלמידי ASD (על הספקטרום האוטיסטי) אך שימושית לכל תלמיד.

## 2.2 מטרות מהמפרט הרשמי

1. Student Mode – תרגול שאלות אינטראקטיבי

2. Teacher Mode – ממשק הוראה לשיעורים בני 45 דקות

3. Content Integration – שילוב קבצי JSON מ-5 מסמכי מקור

4. Progress Tracking – אנליטיקות אישיות

5. ASD Features – לוחות זמנים חזותיים, טיימרים, נגישות

## 2.3 דרישה קריטית

ZERO TOLERANCE FOR TEXT MODIFICATIONS – כל שאלות ופתרונות הבגרות חייבים להיות מצוטטים מילה במילה, ללא שום שינוי. שאלות רשמיות של משרד החינוך – כל שינוי = תשובה שגויה.

# 3. ניתוח קבצי מקור

| סטטוס שילוב | תוכן | גודל | קובץ | # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ✅ שולב – 95/96 מדויק | 5 מבחנים, 96 שאלות + פתרונות | 366 KB | לקט מבחני בגרות – חורף 2026.docx | 1 |
| ⚠️ חלקי – נושאים מכוסים | 1,159 פסקאות, ~135K תווים – חומר עיוני | 230 KB | מיקוד בגרות 2026.docx | 2 |
| ❌ לא שולב | 84 עמודים, ~131K תווים – גרסה קודמת | 520 KB | מיקוד בגרות 2025-6.pdf | 3 |
| ❌ לא שולב | 37 עמודים, ~50K תווים – חומר הכנה | 1 MB | חוברת הכנה אומץ תשפ"ו.pdf | 4 |
| ❌ לא שולב | 2 עמודים, ~4.6K תווים – הנחיות רשמיות | 300 KB | חידוד הנחיות להיבחנות.pdf | 5 |

## 3.1 פערים בשילוב תוכן

קובץ 1 (לקט מבחנים): שולב ברמה גבוהה, עם 3 בעיות:

• Q22 חורף 2024: מכיל 3 שורות מטא-דאטה (שמות קבצים) – דורש תיקון

• 44/96 שאלות (46%) ללא פתרון – הפתרונות לא נכללו במסמך המקור לחלקן

• חורף 2026: רק 1/17 שאלות עם פתרון (בחינה חדשה)

קבצים 2-5: קובץ 2 (מיקוד 2026) הוא מפתח עם 134,725 תווים של חומר תיאורטי מקיף. קבצים 3-5 לא חולצו ולא עובדו כלל.

# 4. סטטוס Deliverables – ניתוח שיטתי

## Deliverable 1: MVP – 3/3 (100%) 🟢

| הערה | סטטוס | דרישה |
| --- | --- | --- |
| 95/96 מדויקות, Q22 עם מטא-דאטה | ✅ 99% | חילוץ שאלות word-for-word |
| renderQuestionsPage() – פונקציה מלאה | ✅ | בניית עמוד שאלה |
| Q22 דורש תיקון | ⚠️ 99% | בדיקה: טקסט = מקור 100% |

## Deliverable 2-3: כל התוכן – 3/3 (100%) 🟢

| הערה | סטטוס | דרישה |
| --- | --- | --- |
| 96 שאלות ב-5 מבחנים | ✅ | כל השאלות מ-5 מבחנים |
| #exam-sim – סימולציית בחינה מלאה | ✅ | עמוד /exams |
| #questions – חיפוש, סינון, צפייה | ✅ | עמוד /questions |

## Deliverable 4-6: מצב מורה – 2/7 (29%) 🔴

| הערה | סטטוס | דרישה |
| --- | --- | --- |
| renderDashboard() – צפייה בתלמידים | ✅ | דשבורד מורה |
| סיסמה קשיחה '1234' – חולשת אבטחה | ✅ | סיסמת כניסה |
| קיים טיימר כללי (7+10+20+8=45 דק'), אין ממשק שיעור | ⚠️ | טיימר שיעור 45 דק' |
| לא מומש כלל | ❌ | סנכרון מסך (screen sync) |
| לא מומש כלל | ❌ | ניטור חי (live monitoring) |
| לא מומש – לא נתמך ב-CF Pages | ❌ | WebSocket |
| לא מומש – לא נבחרה אלטרנטיבה | ❌ | Firebase |

## Deliverable 7-8: אינטראקטיביות – 2/4 (50%) 🟡

| הערה | סטטוס | דרישה |
| --- | --- | --- |
| פיגומים תלת-רמתיים: 51 נושאים × 13 מרכיבים = 663 רמזים | ✅ | רמזים (hints) |
| אין getUserMedia או MediaRecorder בקוד | ❌ | הקלטת אודיו |
| אין מנגנון בדיקת תשובות | ❌ | משוב אוטומטי |
| textarea קיים בתרגול | ✅ | קלט טקסט לתשובות |

## Deliverable 9-10: תכונות – 4/4 (100%) 🟢

| הערה | סטטוס | דרישה |
| --- | --- | --- |
| חיפוש חופשי + סינון לפי מבחן + highlight | ✅ | חיפוש/סינון |
| renderLearnTab() – 16 יחידות לימוד | ✅ | עמודי תיאוריה |
| localStorage – checklist, mood, answers | ✅ | מעקב התקדמות |
| progress bars בדף הבית ובכל יחידה | ✅ | גרף/סרגל התקדמות |

## Deliverable 11-12: ליטוש – 13/14 (93%) 🟢

| הערה | סטטוס | דרישה |
| --- | --- | --- |
| TTS, נשימה, שקט, מינימלי, הפחתת תנועה | ✅ | תכונות ASD |
| 3 themes: light, dark, soft | ✅ | ערכות נושא |
| 3 פאזות (קריאה 10', כתיבה 30', בע"פ 10') | ✅ | סימולציית בחינה |
| SVG אנימציית עיגול | ✅ | טיימר חזותי |
| dir="rtl" lang="he" | ✅ | RTL עברית |
| @media print ב-CSS, אין כפתור ייעודי | ⚠️ | הדפסה |
| JSON export | ✅ | ייצוא נתונים |
| 5 breakpoints, touch targets ≥44px, viewport meta | ✅ | Mobile Responsive |
| skip-link + aria-label מקיף | ✅ | נגישות (ARIA / Skip Links) |

# 5. דרישות הצ'אט החיצוני – 1/13 (8%) 🔴

| הערה | סטטוס | דרישה | # |
| --- | --- | --- | --- |
| לא נמצא בשום מקום בקוד | ❌ | קרדיט "אביחי ק." | 1 |
| צבע ראשי #2B6CB0 – כחול כללי | ❌ | צבעים פטריוטיים כחול-לבן | 2 |
| אין שדה קלט כיתה | ❌ | שדה כיתה | 3 |
| סיסמה '1234' קשיחה | ❌ | שחזור סיסמת מורה | 4 |
| רק highlight חיפוש, לא ידני | ❌ | סימון טקסט חופשי | 5 |
| עדיין "הרקע ההיסטורי והחלטה 181" | ❌ | כותרת יחידה 1 מעודכנת | 6 |
| לא עודכן | ❌ | כותרת "הרקע להחלטה 181 – תכנית החלוקה" | 7 |
| לא עודכן | ❌ | כותרת "החלטה 181 (1947) – תכנית החלוקה" | 8 |
| לא בוצע | ❌ | עיצוב 4 החלטות בשורות נפרדות | 9 |
| infographics: 0 ב-data.js | ❌ | אינפוגרף: חלוקה מול קו ירוק | 10 |
| realWorldExamples: 0 ב-data.js | ❌ | דוגמאות מעולם התלמידים | 11 |
| לא נבדק/תוקן | ❓ | באג: פתרון חשוף ברשימת בדיקה | 12 |
| בוצע חלקית | ⚠️ | סריקת ליקויים נוספים | 13 |

# 6. ניתוח טכני

## 6.1 ארכיטקטורה: React/Vue מול Vanilla JS

המפרט דורש: React או Vue.js

מה שנבנה: Vanilla JavaScript – 143 פונקציות ב-3,059 שורות

| React/Vue (המפרט) | Vanilla JS (נוכחי) | קריטריון |
| --- | --- | --- |
| ❌ שכתוב של 4-6 שבועות | ✅ מהיר יותר | זמן פיתוח |
| ✅ components מודולריים | ❌ 143 פונקציות גלובליות | תחזוקה |
| ✅ reactive state | ❌ DOM ידני | State management |
| ✅ צוות עבודה במקביל | ❌ מפתח אחד | Scalability |

המלצה: לא לשכתב ל-React כרגע. הקוד עובד, ו-3,059 שורות vanilla JS עדיין ניהולות. שכתוב = ~4-6 שבועות ללא ערך מוסף מיידי.

## 6.2 WebSocket/Firebase מול Cloudflare

| המלצה | מאמץ | ישימות | אפשרות |
| --- | --- | --- | --- |
| פסול | - | ❌ לא נתמך ב-edge | WebSocket ישיר |
| אפשרי | 4-6 שעות | ✅ REST API | Firebase Realtime DB |
| מומלץ | 6-8 שעות | ✅ native | Cloudflare D1 + API |
| אידיאלי למורה | 8-12 שעות | ✅ real-time | Durable Objects / PartyKit |

## 6.3 ביצועים

| פער | יעד | ערך נוכחי | מדד |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 ×5 | < 3 שניות | 13-16 שניות | זמן טעינה |
| 🔴 ×3.5 | < 200 KB | 708 KB (לא minified) | גודל JS |
| 🔴 ×3 | < 30 KB | 96 KB (לא minified) | גודל CSS |
| 🟡 | 0 | 1 (404 sync) | שגיאות console |

## 6.4 קבצי הפרויקט

| תוכן | שורות | גודל | קובץ |
| --- | --- | --- | --- |
| 143 פונקציות – לוגיקה מלאה | 3,059 | 148 KB | app.js |
| 16 יחידות, 111 מושגים, 51 שאלות תרגול | 1,696 | 204 KB | data.js |
| 96 שאלות בגרות מ-5 מבחנים | 704 | 240 KB | questions-data.js |
| פיגומים ל-51 נושאים × 13 מרכיבים | 4 | 108 KB | scaffolding.js |
| CSS + 3 ערכות נושא + 5 breakpoints | 2,467 | 96 KB | styles.css |
| Hono backend entry | - | 4 KB | index.tsx |

# 7. ניתוח תהליך הפיתוח

## 7.1 חוזקות

| השפעה | חוזקה | # |
| --- | --- | --- |
| Time to market מצוין | פריסה מהירה – מ-0 לאתר חי ב-4 commits | 1 |
| שימור השקעה | מיזוג חכם – אתר ישן + חדש בלי אובדן | 2 |
| USP של המוצר | ASD נגישות יוצאת דופן – TTS, נשימה, שקט, themes | 3 |
| איכות תוכן | תיקון נתונים – זיהוי ותיקון שכפול (260K→127K) | 4 |
| דיוק 99% | QA מילה-במילה – 96 שאלות מול מקור | 5 |
| ערך פדגוגי | פיגומים עשירים – 663 אלמנטים | 6 |

## 7.2 כשלים

| השפעה | סיבת שורש | כשל | # |
| --- | --- | --- | --- |
| 8% מימוש דרישות | דרישות לא הועברו ל-pipeline | 13 דרישות לקוח לא יושמו | 1 |
| שגיאת 404 בכל טעינה | Route לא מומש | API Sync שבור | 2 |
| 60% מהחומר לא שולב | התמקדות רק בקובץ 1 | 3 קבצי מקור לא עובדו | 3 |
| מצב מורה שבור | אין אלטרנטיבה ל-WebSocket | סנכרון real-time = 0 | 4 |
| חולשת אבטחה | פיתוח מהיר | סיסמה קשיחה '1234' | 5 |
| סטיה מהמפרט | החלטה מודעת | לא React/Vue | 6 |

# 8. דירוג מפורט

| ציון | קטגוריה |
| --- | --- |
| 9/10 | תוכן – שאלות בגרות |
| 7/10 | תוכן – חומר עיוני |
| 8.5/10 | מצב תלמיד |
| 3/10 | מצב מורה |
| 9/10 | ASD נגישות |
| 3/10 | ביצועים |
| 2/10 | אבטחה |
| 3/10 | מימוש דרישות לקוח |
| 2/10 | תיעוד |
| 6/10 | ארכיטקטורה |
| 5.5/10 | ממוצע משוקלל |

# 9. תכנית פעולה מומלצת

## Phase 1: 🚨 תיקונים קריטיים (2-3 שעות)

עדיפות: מיידית | השפעה: יציבות + מימוש דרישות לקוח

| סוג | זמן | משימה | # |
| --- | --- | --- | --- |
| באג | 5 דק' | תיקון Q22 – הסרת 3 שורות מטא-דאטה | 1.1 |
| באג | 15 דק' | תיקון/הסרת API Sync 404 | 1.2 |
| לקוח | 10 דק' | הוספת קרדיט "אביחי ק." | 1.3 |
| לקוח | 5 דק' | שינוי כותרת יחידה 1 | 1.4 |
| לקוח | 10 דק' | שינוי כותרות משנה (החלטה 181, הרקע) | 1.5 |
| לקוח | 20 דק' | הוספת שדה כיתה | 1.6 |
| לקוח | 30 דק' | צבעים פטריוטיים כחול-לבן | 1.7 |
| לקוח | 15 דק' | עיצוב 4 החלטות בשורות נפרדות | 1.8 |
| תיעוד | 20 דק' | כתיבת README מלא | 1.9 |
|  | 10 דק' | Git commit + deploy | 1.10 |

## Phase 2: ⚡ אופטימיזציה (3-4 שעות)

עדיפות: גבוהה | השפעה: טעינה מ-16 שניות ל-< 3 שניות

| תוצאה | זמן | משימה | # |
| --- | --- | --- | --- |
| ~50% הקטנה | 30 דק' | Minify JS + CSS | 2.1 |
| טעינה מהירה | 45 דק' | Lazy-load questions-data.js (240 KB) | 2.2 |
| first paint < 2 שניות | 45 דק' | Code splitting (data.js, scaffolding.js) | 2.3 |
| ביקורים חוזרים < 1 שנייה | 30 דק' | Service Worker caching | 2.4 |
| FOUT מופחת | 15 דק' | Font preload + display: swap | 2.5 |

## Phase 3: 📝 השלמת תכונות לקוח (4-6 שעות)

עדיפות: גבוהה | השפעה: מימוש דרישות לקוח 9/10

| זמן | משימה | # |
| --- | --- | --- |
| 90 דק' | סימון טקסט חופשי + שמירה ב-localStorage | 3.1 |
| 45 דק' | שחזור סיסמת מורה | 3.2 |
| 60 דק' | אינפוגרף SVG: חלוקה מול קו ירוק | 3.3 |
| 45 דק' | דוגמאות מעולם התלמידים (ליחידות 1-12) | 3.4 |
| 30 דק' | תיקון באג: פתרון חשוף ברשימת בדיקה | 3.5 |
| 30 דק' | שילוב קובץ 5 (חידוד הנחיות) כעמוד מידע | 3.6 |

## Phase 4: 🗄️ תשתית סנכרון (6-10 שעות)

עדיפות: בינונית | השפעה: מצב מורה + persistence

| זמן | משימה | # |
| --- | --- | --- |
| 2 שעות | Cloudflare D1 – סכמת DB | 4.1 |
| 2 שעות | API routes: POST/GET /api/sync | 4.2 |
| 2 שעות | מנגנון auth מורה (hash + salt) | 4.3 |
| 2-3 שעות | דשבורד מורה real-data מ-D1 | 4.4 |

## Phase 5: 🎓 מצב מורה מתקדם (8-12 שעות, אופציונלי)

| זמן | משימה | # |
| --- | --- | --- |
| 4 שעות | מודול שיעור 45 דק' אינטראקטיבי | 5.1 |
| 6-8 שעות | PartyKit/Durable Objects לסנכרון מסך | 5.2 |
| 4 שעות | ניטור חי של תלמידים | 5.3 |
| 3 שעות | הקלטת אודיו (Web Audio API) | 5.4 |
| 3 שעות | משוב אוטומטי (keyword matching) | 5.5 |

## Phase 6: 📖 העשרת תוכן (4-6 שעות, אופציונלי)

| זמן | משימה | # |
| --- | --- | --- |
| 2 שעות | חילוץ ושילוב מיקוד 2026 (קובץ 2) | 6.1 |
| 2 שעות | חילוץ ושילוב חוברת אומץ (קובץ 4) | 6.2 |
| 2 שעות | מיפוי שאלות בגרות ליחידות לימוד | 6.3 |
| 2-3 שעות | השלמת פתרונות ל-44 שאלות | 6.4 |

# 10. ציר זמן מוצע

| ציון צפוי | תוצאה | תוכן | שבוע |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5/10 | Deploy | Phase 1 + Phase 2 | שבוע 1 |
| 8.5/10 | Deploy | Phase 3 + Phase 4 | שבוע 2 |
| 9.0/10 | Deploy | Phase 5 (חלקי) | שבוע 3 |
| 9.3/10 | Deploy | Phase 5 + Phase 6 | שבוע 4 |

# 11. החלטות הדורשות אישור מנהל

1. React/Vue שכתוב – כן/לא?

המלצה: לא כרגע – שכתוב = 4-6 שבועות ללא ערך מוסף מיידי

2. סנכרון real-time – איזו טכנולוגיה?

המלצה: D1 לאחסון + PartyKit לסנכרון מסך

3. מצב מורה מתקדם – סדר עדיפות?

המלצה: אחרי Phases 1-3, לא לפני

4. קבצים 2-5 – האם לשלב את כל התוכן?

המלצה: כן, ב-Phase 6

# 12. סיכומים

## מה עובד טוב ולא לגעת:

✅ 96 שאלות בגרות (למעט Q22)

✅ 663 אלמנטים של פיגומים תלת-רמתיים

✅ מערכת ASD שלמה ומרשימה

✅ סימולציית בחינה עם טיימר

✅ 16 יחידות לימוד עם 111 מושגים

## מה לתקן מיידית:

🔴 Q22 מטא-דאטה (5 דק')

🔴 API Sync 404 (15 דק')

🔴 13 דרישות לקוח שלא יושמו (2-3 שעות)

🔴 ביצועים 13-16 שניות (3-4 שעות)

— סוף הדוח —

מבוסס על ניתוח קוד, בדיקת אתר חי, סריקת 5 קבצי מקור, ובחינת היסטוריית שיחות.

נתונים מדויקים נכון ל-3 במרץ 2026